江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院草坪铺植采购项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2022年9月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院草坪铺植采购，预算6万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，其营业执照须有与本项目相关的经营范围，投标供应商必须具备生产销售或服务该项目产品的能力和条件。

二、项目需求

1、项目内容：铺草皮面积与播草种面积工程量清单

| 序号 | 方位/地理位置 | 计算式 |  | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长（m) | 宽(m) |  |  |  |
|  | 铺草皮 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西面小食堂南 | 31.8 | 3.90 | ㎡ | 124.02 | 种植要求： 1、种植前平整绿化用地，清理种植用地土壤上垃圾及碎砖等杂物。 2、自行考虑草皮运距与种植所需回填土方来源。 3、草皮种植：满铺，草坪平坦，草苗密实均匀一致，草苗生长旺盛连成片，没有枯苗，不露黄土。草苗应被保养在最合适的高度3—4厘米。 4、给水：均匀喷洒，无盲区。 |
| 2 | 门卫室东路南到食堂西边路（路段一） | 58.5 | 4.00 | ㎡ | 234 |  |
|  | 门卫室东路南到食堂西边路（路段二） | 44.0 | 4.0 | ㎡ | 176 |  |
|  | 门卫室东路南到食堂西边路（路段三） | 50.0 | 4.40 | ㎡ | 220 |  |
| 3 | 食堂西侧 | 45.0 | 6.4 | ㎡ | 288 |  |
|  | 食堂北侧 | 56.0 | 7.5 | ㎡ | 420 |  |
|  | 食堂东侧 | 45.0 | 6.8 | ㎡ | 306 |  |
| 4 | 食堂北侧路北到篮球场西侧路 | 107.2 | 2 | ㎡ | 214.4 |  |
| 小计 |  |  |  | 1982.42㎡ |  |  |
|  | 播草种 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教学楼东空地 | 21.7 | 14.3 | ㎡ | 310.31 | 播种要求： 1、种植前平整播种用地，清理播种用地土壤上垃圾及碎砖等杂物。 2、自行考虑种植所需回填土方来源。 3、播撒草种：满播。 4、给水：均匀喷洒，无盲区。 |
| 2 | 东教学楼前（路段一） | 32.6 | 14.3 | ㎡ | 466.18 |  |
|  | 东教学楼前（路段二） | 20.1 | 8.0 | ㎡ | 160.8 |  |
| 3 | 西教学楼前 | 21.1 | 15.0 | ㎡ | 316.5 |  |
| 4 | 办公楼西侧后面 | 61.4 | 8.0 | ㎡ | 491.2 |  |
| 5 | 其他区域（暂估） | 30.0 | 15.0 | ㎡ | 450 |  |
| 小计 |  |  |  | 2194.99㎡ |  |  |

2、铺植草坪时间及地点

（1）铺植截至时间：2022年9月15日前。

（2）铺植地点：洪泽湖产业学院校园内（江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号）

3、质保期：三个月。质保期内所铺草皮存活率须达到95%以上，草种播种出芽率须达到90%以上。

4、报价要求：报价应包括税金、运输、平整种植用地、回填土方及保养等所有费用。种植要求要响应询价文件的采购需求，各项目必须填写完整。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

5、付款方式：本项目没有预付款，中标供应商须缴纳履约保证金5000元，在合同约定期限内铺植结束且验收合格后付合同款的80%，审计结束付至审定价的100%。同时履约保证金转为质保金，质保期满无质量问题无息退还。

6、响应文件组成：

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）申请人身份证（复印件加盖公章）；

（4）报价单（原件加盖公章）；

注：响应文件必须按以上顺序装订。

7、询价文件递交：

递交截止时间：2022年9月7日17:00（北京时间）(如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）

递交方式：顺丰快递

地址：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院

收件人：嵇老师收 18360580987

8、询价开启时间及地点：

时间：2022年9月8日上午10:30

地点：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院行政楼219会议室。

三、询价评价标准

经评审的最低价中标法。

- 江苏食品药品职业技术学院

- 2022年9月5日

附件一：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院草坪铺植采购项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件二：报价单

江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院草坪铺植采购项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及说明 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合计总额 |
| 1 | 铺种草皮 | 种植要求： 1、种植前平整绿化用地，清理种植用地土壤上垃圾及碎砖等杂物。 2、自行考虑草皮运距与种植所需回填土方来源。 3、草皮种植：满铺，草坪平坦，草苗密实均匀一致，草苗生长旺盛连成片，没有枯苗，不露黄土。草苗应被保养在最合适的高度3—4厘米。 4、给水：均匀喷洒，无盲区。 | ㎡ | 1982.42 |  |  |
| 2 | 播种草种 | 播种要求： - 1、种植前平整播种用地，清理播种用地土壤上垃圾及碎砖等杂物。 2、自行考虑种植所需回填土方来源。 3、播撒草种：满播。 4、给水：均匀喷洒，无盲区。 | ㎡ | 2194.99 |  |  |
| 总计 （报价应包括税金、运输、平整种植用地、回填土方及保养等一切费用） |  |  |  |  | ￥： （ 大写 ） |  |

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：

联系电话：

附件三：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日